监督索引号53040200233201000

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度

部门决算

目  录

第一部分  玉溪市红塔区水利局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区水利局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制本行政区域内水资源规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡（街道）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出红塔区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按玉溪市红塔区人民政府规定权限审批、核准红塔区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目的组织实施、监督管理。

4.指导全区水资源保护工作。参与编制并实施水资源保护规划。参与全区饮用水水源保护有关工作，参与地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.对河库和地下水实施监测，按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

7.负责水利设施的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道的治理、开发和保护。负责河道水生态保护与修复、河生态流量水量管理以及河水系连通工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡（街道）的重要水利工程建设与运行管理。配合滇中引水区域内配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；负责水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；负责全区重点水土保持建设项目的实施；负责水土保持补偿费的征收和管理工作；承担玉溪市红塔区水土保持委员会日常工作。

10.负责农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

12.依法负责水利行业安全生产工作，负责、指导水库、坝塘的安全监管工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担玉溪市红塔区防汛抗旱指挥部日常工作。

15.承担河长制领导小组办公室的日常工作；负责全区全面推行河长制工作方案、相关制度及考核办法的起草制定；指导、协调、督促全面推行河长制措施的落实；协助区级河长、总督察、副总督察开展督察、指导；落实区级河长、总督察、副总督察交办的事项；监督指导乡（街道）河长办公室的工作。

16.贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理和质量安全监督的方针、政策、条例及规范规程；负责红塔区内水利工程建设质量的监督管理与安全监督工作，处理及参与工程质量事故的分析处理和质量争议的仲裁；参与水利工程建设阶段验收和竣工验收，核定工程质量等级。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，进一步提高政治站位，强化水利基础工作。进一步强化思想认识，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极履职，确实把握好水利工作的正确方向，切实增强做好水利脱贫攻坚工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.紧扣水利部门的工作职能，着力抓好水利工程项目建设工作。进一步巩固提升贫困地区人饮安全、改善贫困地区人民群众生产用水条件。完成红旗水库片区高效节水灌溉项目、田房水库除险加固工程、田冲箐水库除险加固工程建设任务、继续推进光明水库、玉苗大坝水库、小石桥团结水库、小石桥向阳水库、谢井水库、江西坡水库、高仓跃进水库、研和幸福水库、师家塘水库、永利一坝水库等10件列入灾后薄弱环节的小型病险水库除险加固项目建设。启动象鼻子水库、二龙滩水库、洒米寨水库除险加固项目建设，争取中央资金630.00万元并实际支付到项目实施单位。

3.积极争取上级资金补助，减轻地方财政压力。继续向上争取资金实施农村饮水安全巩固提升工程、小型病险水库除险加固工程等项目建设，将项目与上级政策、资金对接，凡是符合中央、省、市申报要求的贫困地区水利项目都争取列入实施范围，充分利用好上级政策资金，减轻地方财政压力。

4.加强工程建设的同时，更加突出工程运行管护。重点关注贫困地区水源变化、水质提升和运行保障问题，同时采取多种形式的宣传引导来提高农村群众的安全饮水意识，避免因管理不到位而出现农村饮水安全不稳固、易反复的问题。工程建成后，及时指导、督查各乡（街道）及时进行验收移交工作，明确工程产权，落实管理主体，制定管理办法，完善管护措施，确保管护到位；指导各乡（街道）督促工程管理单位严格按照区发改局批复的水价计量按方收取水费，形成稳定的管理经费来源，以达到以水养水、节约用水的目的，真正实现水资源的有偿使用。收取的水费要用于管理人员的工资支付、工程的维修养护等，使工程良性运行、充分发挥效益。

5.进一步督促抓好水利劳务扶贫工作，积极推动水利工程建设与管护就业岗位向建档立卡贫困劳动力倾斜。坚持水利部门主导，市场引导和群众自愿参与的原则，充分利用“水利工程带扶贫”优势，采用务实管用的原则，认真督促组织建管单位落实，推动水利工程建设与管护岗位吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就业增收。

6.结合国家中小河流治理等政策，加快推进云南省曲江玉溪城区段治理工程实施建设。

7.树立“抗大旱、抗长旱”的思想，全力抓好抗旱保民生工作。

8.加大依法治水管水工作力度，持续创建节水型社会。一是加强水事案件的查处和水事矛盾纠纷的调解工作。二是加强水资源费的征收力度，完成年度征收任务。三是继续推进节水型社会建设工作，查缺补漏，为玉溪市其它县区发挥示范作用。四是完成依法行政各项工作。五是完成水政股行政审批工作。

9.深入开展水土保持生态建设。一是做好全区水土保持规划相关工作，通过实地调查，认真收集资料，为开展我区水土保持规划编制工作提前做好准备。二是继续巩固和提升水土保持监督管理能力建设各项成果，以宣传为手段，以水土保持方案审批为着力点，以监督执法检查为依托，综合运用行政、法律和经济的手段，全面加大《水土保持法》、《云南省水土保持条例》等水保法律法规的宣传贯彻实施力度，有效控制人为水土流失，逐步实现开发建设与保护水土资源和生态环境相协调。三是加大最严格水土保持监管工作力度，认真履行职责，严格落实开发建设项目水土保持“三同时”制度，严把水保方案审批关，多下功夫，多监管，努力提高水保方案“申报、审批、落实、验收”四率，同时全力做好水保监测、“规费”征缴及治理统计工作。四是按照市级分解下达到红塔区的水土流失综合治理目标任务，加强组织领导，落实责任分工，完善政策措施，切实推进我区水土保持工作，加快水土流失治理步伐，完成年度治理目标任务。

10.加强河“湖”长制信息平台建设、水资源监控管理系统、水库大坝安全监测监督平台、山洪灾害监测预警系统等建设，提升水利信息化程度。

11.加强水利行业监管力度，依托河“湖”长制工作的开展加强对全区水库、坝塘、河道、水资源、水利工程的监管。加强对水土保持、水利资金、行政事务、干部队伍的监管，推动水利行业监管从“整体弱”到“全面强”，既要对水利工作进行全链条的监管，也要突出抓好关键环节的监管；既要对人们涉水行为进行全方位的监管，也要集中用力重点领域的监管。区水利局要准确理解和把握水利改革发展总基调，确保补短板到位、强监管有力。

12.认真解决自身存在的问题。要敢于正视和解决不敢作为的问题，加强水利管理和行业能力建设。加快法制和制度建设，按照水利发展改革的要求，进一步理顺水资源管理体制，强化水行政管理部门职能，提高执法能力，加强水利基础设施建设，推进科技创新，注重人才培养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.玉溪市红塔区水利局。

2.玉溪市红塔区水利管理站。

3.玉溪市红塔区水土保持工作站。

4.玉溪市红塔区防汛抗旱调度中心。

5.玉溪市红塔区水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区水利局（汇总）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市红塔区水利局（汇总）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度收入合计3,590.08万元。其中：财政拨款收入3,584.08万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的0.17%。与上年对比减少85.95万元，下降2.34%，主要原因是：2021年度基本支出方面的收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度支出合计3,610.99万元。其中：基本支出1,250.89万元，占总支出的34.64%；项目支出2,360.10万元，占总支出的65.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少243.50万元，下降6.32%，主要原因是：2021年度基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区水利局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,250.89万元。与上年对比减少544.66万元，下降30.33%，主要原因是：2021年本单位职工退休2人，新调入职工1人；2021年玉溪市红塔区水库管理所接国库年底调账通知，飞井水库库区土地租金比去年减少401.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,178.99万元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.90万元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区水利局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,360.10万元。与上年对比增加301.16万元，增长14.63%，主要原因是2021年实施项目增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出6.60万元，占项目经费的0.28%，与上年对比增加4.90万元，主要用于县区目标任务综合考评奖励资金。

2.一般行政管理事务支出78.14万元，占项目经费的3.31%，与上年对比增加78.14万元，主要用于行政管理。

3.其他城乡社区公共设施支出30.06万元，占项目经费的1.27%，与上年对比增加30.06万元，主要其他城乡社区公共设施建设。

4.水利工程建设630.00万元，占项目经费的26.70%，与上年对比增加178.50万元。主要用于支付红塔区二龙潭水库、洒米寨水库、象鼻子水库等3座防汛抗旱水利提升工程除险加固项目建设经费。

5.水利工程运行与维护10.00万元，占项目经费的0.42%，主要用于利工程运行与维护。

6.水土保持503.54万元，占项目经费的21.34%，与上年对比增加493.54万元，主要用于飞井水库小流域项目、红塔径流场、二龙潭控制站运行技术费等支出。

7.水资源节约管理与保护46.63万元，占项目经费的1.98%，与上年对比增加4.83万元，主要用于节水型社会建设及节水制度牌等支出。

8.防汛50.42万元，占项目经费的2.14%，与上年对比增加50.25万元，主要用于山洪灾害防治、防汛应急等支出。

9.抗旱65.00万元，占项目经费的2.75%，与上年对比减少147.83万元，主要用于抗旱应急相关工作。

10.农村水利328.84万元 ，占项目经费的13.93%，与上年对比增加328.84万元。主要用于小型病险水库除险加固项目的支出。

11.其他农业农村支出6.00万元，占项目经费的0.25%，与上年对比增加6.00万元。用于区级预算项目支出。

12.其他水利支出561.71万元，占项目经费的23.80%，与上年对比增加184.47万元。用于区级预算项目支出。

13.其他农林水支出34.78万元，占项目经费的1.47%，与上年对比减少201.63万元。用于区级预算项目支出。

14.动植物保护2.50万元，占项目经费的0.11%，与上年对比增加2.50万元。用于亚洲象北移防控补助资金支出。

15.行政运行5.88万元，占项目经费的0.25%，与上年对比增加5.88万元。用于编外人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出3,584.08万元，占本年支出合计的99.25%。与上年对比增加735.05万元，增长25.80%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于县区目标任务综合考评奖励资金；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出176.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休17.58万元；（2）事业单位离退休41.76万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出98.22万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出12.73万元；（5）死亡抚恤5.84万元；

9．卫生健康（类）支出98.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于（1）行政单位医疗8.17万元，（2）事业单位医疗46.77万元；（3）公务员医疗补助43.21万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11．城乡社区（类）支出108.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于中心城区应急供水项目（清水河引水项目）抽水电费支出；

12．农林水（类）支出3,078.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%。主要用于（1）行政运行153.45万元；（2）其他农林水支出34.78万元；（3）水资源节约管理与保护38.43万元；（4）防汛50.42万元；（5）抗旱65.00万元；（6）农村水利328.84万元；（7）其它水利支出1264.65万元；（8）动植物保护2.50万元；（9）水利工程建设630.00万元；（10）水利工程运行与维护10.00万元；（11）水土保持500.00万元；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出116.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于（1）住房公积金112.37万元；（2）购房补贴4.56万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.29万元，支出决算为2.79万元，完成预算的33.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的44.43%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出厉行节约，严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.36%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出厉行节约，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出2.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱工资、河长制工作、小型病险水库除险加固等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区水利局（汇总）2021年机关运行经费支出21.93万元，与上年对比减少1.67万元，下降7.08%，主要原因是本年度邮电费、劳务费、租赁费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费4.80万元、培训费0.04万元、劳务费0.10万元、水费0.19万元、电费0.35万元、邮电费0.63万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.10万元、维修费0.81万元、工会费2.17万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用9.11万元、其他商品和服务支出2.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区水利局（汇总）资产总额24,252.53万元，其中，流动资产2,835.06万元，固定资产21,191.62万元，对外投资及有价证券32.00万元，在建工程40.51万元，无形资产153.34万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,179.97万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋502.11平方米，账面原值62.22万元,实现资产使用收入11.08万元。

| 国有资产占有使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 |  |  |  |  | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|  |  |  |  | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |  |  |  |  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 24252.53 | 2835.06 | 21191.62 | 20795.27 | 21.90 | 0.00 | 374.45 | 32.00 | 40.51 | 153.34 | 0.00 |
| 填报说明： |  | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.填报金额为资产“账面原值”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

- （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门为确保本年项目正常开展与绩效目标的完成，成立了内部绩效评价监督小组，组员由单位领导、工程部门、财务部门共同组成，对每一个项目进行过程中及完成后的资金情况、实施情况、发挥效用按照该项目预算申报中的绩效目标进行合理监督评价，并在年底组织总结性成果问题总结，发现问题，总结经验，以便更好的开展下一年的工作。

- （二）部门整体支出自评结果

2021年本部门根据我单位项目实施情况自评，部门整体支出绩效综合得分98分，绩效等级优。

- （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一红塔区防汛抗旱专项经费绩效情况：支付40.00万元，用于防治水旱灾害，承担玉溪市红塔区防汛抗旱指挥部的具体工作。自评结果为优。

2.项目二2021年第一批中央水利发展资金飞井水库小流域项目补助资金绩效情况：支付500.00万元，用于水土流失治理任务，包含2021年第一批中央水利发展资金飞井水库小流域项目补助资金治理面积10.37km2和红塔区其它项目治理面积0.994km2，完成水土流失治理任务10.374km2。自评结果为优。

3.项目三红塔区曲江玉溪城区段治理工程专项资金绩效情况：支付1,198.00万元，用于云南省曲江玉溪城区段治理工程治理范围为吴家大湾村及以下9.00km的河段，曲江干流治理河段长9.00km，两岸治理堤防11.08km。自评结果为优。

4.项目四亚洲象北移防控补助资金绩效情况：支付2.50万元用于亚洲象北移防控工作，安排挖掘机及相关作业人员参与防控工作。自评结果为优。

5.项目五2021年红塔区水利局编外人员工资专项资金绩效情况：支付5.88万元，完成2021-2023年红塔区水资源调度管理。自评结果为优。

6.项目六2019年红塔区农村饮水安全巩固提升扶贫专项资金绩效情况：支付200.00万元，用于2019年红塔区农村饮水安全巩固提升项目实施82件工程。自评结果为优。

7.项目七红塔区河长制工作经费绩效情况：支付194.71万元，用于开展2021年河长制向工作。自评结果为良。

8.项目八2021年第一批中央水利发展资金红塔区小型病险水库除险加固工程补助资金绩效情况：支付630.00万元，用于红塔区二龙潭水库、洒米寨水库、象鼻子水库等3座防汛抗旱水利提升工程除险加固项目建设任务。自评结果为优。

9.项目九2019年第一批中央水利发展资金（玉兴幸福水库除险加固工程）专项资金绩效情况：支付18.00万元，用于开展玉兴幸福水库除险加固建设工作。自评结果为优。

10.项目十2020年第一批中央水利发展资金（节水机关建设）专项资金绩效情况：支付4.96万元，完成水利行业节水型机关建设，大力营造浓厚的节水氛围。自评结果为优。

11.项目十一2021年红塔区关箐水库等14座小型病险水库除险加固项目区级补助资金绩效情况：支付0.01万元，用于完成秧田冲、田房水库、田冲箐水库等除险加固任务的区级承担部分的支付；完成关箐等14座小型病险水库勘测设计费的支付；完成小坝塘整治扩容任务区级承担部分的支付；完成二龙潭水库大坝安全鉴定工作。自评结果为优。

12.项目十二2018年度中央水利发展资金（山洪灾害防治）专项资金绩效情况：支付7.34万元，用于更换2个自动雨量站、1个自动水位站供电设备，补充完善14套无线预警广播站，充实完善应急救援工具，县级山洪灾害监测预警平台延伸4套到乡镇。自评结果为优。

13.项目十三红塔区河长制办公室领导小组工作经费绩效情况：支付5.00万元，用于更新更换河长制公示牌支架20个，底板25块，宣传标示牌更换15块。自评结果为优。

14.项目十四2018年中央水利发展资金（红塔区红旗水库片区高效节水灌溉项目）专项资金绩效情况：支付18.00万元，用于红塔区红旗水库片区高效节水灌溉项目建设任务，发展高效节水灌溉面积9,700.00亩。自评结果为中。

15.项目十五2021年第一批中央水利发展资金山洪灾害项目补助资金绩效情况：支付18.73万元，用于对辖区内山洪灾害监测系统的自动监测站点、半自动监测站点、预警广播站、宣传栏警示牌及群测群防体系进行新的补充完善试点，期待获取比往年更好的维修养护经验。自评结果为优。

16.项目十六2020年第一批中央水利发展资金（灾后薄弱环节病险水库除险加固）专项资金绩效情况：支付313.03万元，用于完成6座小型水库除险加固工作任务。自评结果为良。

17.项目十七红塔区红旗水库片区高效节水灌溉等项目区级补助资金绩效情况：支付20万元，用于红塔区红旗水库片区高效节水灌溉项目。自评结果为良。

18.项目十八2019年度第二批中央水利发展（山洪灾害项目维修养护）专项资金绩效情况：支付4.00万元，用于完成对全区山洪灾害监测系统26个自动站点巡检、维修，对4个自动监测站点的遥测终端及通讯模块进行更换。自评结果为优。

19.项目十九云南省曲江玉溪城区段治理工程中央专项资金绩效情况：支付1,000.00万元，用于云南省曲江玉溪城区段治理工程治理范围为吴家大湾村及以下9.00km的河段，曲江干流治理河段长9.00km，两岸治理堤防11.08km。自评结果为优。

20.项目二十2019年第一批中央水利发展资金（山洪灾害防治）专项资金绩效情况：支付10.35万元，用于对2个自动雨量站老化或损毁的供电设备进行更换，对3个自动水位站老化或损毁的供电设备进行更换，对预警系统补充完善2套，对县级山洪灾害监测预警平台进行完善2套。自评结果为优。

21.项目二十一2018年中央财政水利发展资金（黄草坝村山区“小水网”）专项资金绩效情况：支付21.86万元，用于完成红塔区春和街道黄草坝村山区“小水网”项目工程后续款项支付。自评结果为优。

22.项目二十二红塔区节水型社会建设中央水利发展专项资金绩效情况：支付12.47万元，用于支付红塔区节水型社会建设实施方案编制工作费用。自评结果为优。

23.项目二十三红塔区石邑河治理工程结余资金支付部分水利建设项目工程专项资金绩效情况：支付12.60万元，用于红塔区部分水利建设项目，支付工程相关费用，推进工程建设，助推红塔区水利局全年工作目标顺利实现。自评结果为良。

24.项目二十四2020年市对区目标任务综合考评奖专项资金绩效情况：支付6.60万元，用于完成市对区目标任务综合考评奖励资金下发。自评结果为优。

25.项目二十五2019年第二批中央水利发展资金（河湖长制）专项资金绩效情况：支付10万元，用于完成河长制信息管理系统建设方案编制费的支付工作。自评结果为优。

26.二十六飞井水库库区承包管理专项经费项目绩效情况：基本完成了2021年飞井水库水资源环境保护工作，全年未出现在飞井水库游泳、洗澡、清洗衣物等破坏水源水质的情况，虽然隔离网发生过些许损坏但也都进行了修复，保证了2021年飞井水库饮用水水源地的封闭管理达到要求，自评结果优。

27.项目二十七2021年第二批中央水利发展项目专项资金项目绩效情况：顺利完成飞井水库入库河道清淤、飞井水库隔离网修复及凤凰水库库区监控设备安装三个小型工程，为水库日常运转及安全防护提供了有效保障，2021年全年未发生1起安全生产事故、未出现河道外渗及内漏情况，飞井水库饮用水水源保护区2021年全年水质达到优质饮用水标准。顺利完成了各项预期目标，自评结果优。

28.项目二十八水供保护投放鱼苗专项经费项目绩效情况：2021年已确实完成10万元鱼苗投放工作，共在飞井水库投放鲢鱼鱼苗7吨、鳙鱼鱼苗3吨，但由于鱼苗投放工作有着较强的季节性，需要在气温低的冬季（0℃≤气温≤10℃）投放以保证成活率，我单位于2021年12月21日完成鱼苗投放工作，保证了99.00%以上的成活率，但因为2021年12月15日后区财政已经不进行款项支付，根据与区财政进行协商，2021年鱼苗投放款使用2022年鱼苗投放专项资金进行支出，故造成没有执行数但工作已经完成的情况，自评等级优。

29.项目二十九清水河引水渠道马吐龙取水点维管专项经费项目绩效情况：顺利完成马吐龙取水点2021年的正常安全运行，承包方严格按照我单位的调度指令，按照规范要求正确操作调节各项水利设施并对水利工程及其附属设施进行日常管理和维修管护。未发现破坏、盗窃管理范围内的各项水利工程及其附属设施的行为，自评等级优。

30.项目三十2021年红塔区防汛抗旱项目专项资金绩效情况：国库支付困难，未给予该款项支付，自评等级中。

31.项目三十一2021年其他水资源费市级分成专项资金项目绩效情况：因该项目于2021年12月才到，最终12月23日完成项目的审核，但当时国库已停止支付项目款项，再之预计使用此笔款项支付的2021年水资源论证工作还尚未结束，由810地质队组成的工作组尚在进行飞井水库水资源论证工作的开展，尚不到支付的时间。故此笔款项于2021年未形成实际支出，自评等级优。

32.项目三十二2021年中央水利发展资金（小型水库维修养护）专项资金项目绩效情况：顺利完成了凤凰、新寨、龙母箐、红旗四座水库配电设备试验及检测工作。保证了凤凰水库、红旗水库、龙母箐水库、新寨水库和清水河泵站及疏水管道正常蓄水、完成水资源调度任务及生活生产用电安全，自评等级优。

33.项目三十三水利工程维修养护经费专项资金项目绩效情况：保证了2021年我单位下属5座区管水库安全正常运行，顺利完成2021年水资源调度与调节任务，其中飞井水库为中心城区供水817万立方米，为2021年中心城区防汛抗旱工作做出重要贡献，其他水库也为周边乡镇的水资源提供了一定程度的保障，自评等级优。

34.项目项目三十四2021年省级水利救灾专项资金项目绩效情况：资金全额用于2021年清水河引水项目抗旱抽水，完成抽水38万立方米，保障了飞井水库饮用水水源地的水资源生态环境并对中心城区抗旱供水做出一定的贡献，自评等级优。

35.项目三十五租用土地补偿专项资金项目绩效情况：已严格按照合同时间及要求按时履行付讫排山四组土地补偿金2602元及钻天庙氺坝塘土地租金171000元，自评等级优。

36.项目三十六2020年清水河引水工程（维修养护）专项资金项目绩效情况：因此项目资金额度到账时间晚，2021年未形成实际支付，预计支付的拖欠工程款项目目前依旧未得到支付，项目已延续至2022年，自评等级优。

37.项目三十七2020年市级洪灾救灾补助资金项目绩效情况：2021年已完成8.17洪灾水毁修复，包括龙母箐进库道路修复和红旗水库管理所清淤及围墙修复，保证了2021年水库日常管理工作的正常运行，自评等级优。

38.项目三十八2018年清水河引水工程专项资金项目绩效情况：该项目资金全额用于2021年清水河引水工程抽水电费的支付，保证了清水河泵站及清水河引水工程引水渠道等相关工程设施2021年的正常运行，完成2021年抗旱抽水工作，发挥了水库水利工程防汛抗旱的功效，自评等级优。

39.项目三十九2019年清水河引水工程专项资金项目绩效情况：该项目资金全额用于2021年清水河引水工程抽水电费的支付，保证了清水河泵站及清水河引水工程引水渠道等相关工程设施2021年的正常运行，完成2021年抗旱抽水工作，发挥了水库水利工程防汛抗旱的功效，自评等级优。

40.项目四十2020年清水河引水工程（电费）专项资金项目绩效情况：资金于2021年2月进行申拨，于2021年10月底到位，完成了11月12月两个月份的抽水电费的任务，并作为市级资金继续承当2022年抽水电费的支出，自评等级良。

41.项目四十一2021年政府购买服务派遣人员工资专项资金项目绩效情况：该项目资金全额用于2021年清水河引水工程抽水电费的支付，保证了清水河泵站及清水河引水工程引水渠道等相关工程设施2021年的正常运行，完成2021年抗旱抽水工作，发挥了水库水利工程防汛抗旱的功效，自评等级优。

42.项目四十二2021年河长制项目保洁经费项目绩效情况：保证了2021年凤凰水库径流区大密罗河道进行日常保洁、清淤、巡检、保持河道畅通。2021年全年凤凰水库大密罗河未发生河道外溢及内渗等安全险情，自评等级优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200233201111