玉溪市红塔区林业和草原局（汇总）2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

2023年防火工作经费项目经费。

- 立项依据

根据《云南省森林草原防灭火指挥部关于参加全国秋冬季森林草原防灭火工作电视电话会议的通知》(云森防指发电〔2021〕9号)文件会议精神，加强森林防火工作，排除隐患确保森林防火工作圆满完成。具有现实需求，没有其他可代替措施。

- 项目实施单位

红塔区林业和草原局防火股。

- 项目基本概况

继续贯彻落实习近平总书记重要指示及要求，坚持人与自然和谐共生，必须树立和践行“绿水青山就是金山银山,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”之理念，增强工作的使命感、责任感和紧迫感，做好生态文明建设排头兵。加强业务培训，巩固现有成效，全面提升森林草原火灾的预防和扑救能力；推进人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统灭火和科学灭火有机结合，力争实现24小时内森林草原火灾扑灭率达98.00%以上，受害率稳定控制在0.90‰以内，切实做到“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，为人民群众创造良好生产生活环境。坚定不移走生态优先、绿色发展之路；不忘初心、牢记使命。坚决打好2021年度防灭火攻坚战，为保障森林草原资源和人民群众生命财产安全，推动城乡绿色发展、促进人与自然和谐共生作出新的更大贡献。

- 项目实施内容

防火通道维护、召开防火会议、隔离带复修、对讲机老化更换、瞭望台修缮、五个一宣传工程、护林员定位、营房水电费保障、防火车辆保障、森林火灾保险投保、防火办公保障等。

- 资金安排情况

（一）2023年防火项目预算资金219.32万元，资金来源全部为区级财政安排。

（二）本项目计划安排资金219.32万元，范围主要包括：

1.网络费4.44万元；

2.五个一宣传活动3.50万元；

3.宣传费6.90万元；

4.三三制配套9.70万元；

5.防火隔离带复修费10.00万元；

6.对全区192.50公里防火通道进行维修维护每公里0.20万元，共38.50万元；

7.瞭望台保障费10.00万元；

8.营房水费7.50万元；

9.营房电费7.50万元；

10.会议费1.00万元；

11.培训费2.50万元；

12、车辆燃油费4.00万元；

13、气象服务费0.50万元；

14.林区卡口监控维护28.50万元，0.30万元/套，95套；

15.森林火灾风险普查22.00万元；

16.龙慧定位系统服务费4.00万元

17.全省视频会议维护费3.00万元；

18.森林火灾保险专项经费6.40万元；

19.全区对讲机420套，单价46元/月*12月。合计23.18万元；

20.11套视频监控维护费5.00万元；

21.防火检查站移动板房15.00万元；

22.龙慧指挥系统运营维护费3.00万元；

23.车辆保险费3.20万元。

- 项目实施计划

计划于2022年12月-1月开展防火前期工作（防火通道维护、召开会议、隔离带复修，对讲机维护，瞭望台修缮），2023年1月-3月开展防火宣传工作（五个一工程、防火宣传资料），2023年3月-6月开展防火高火险期间工作（防火宣传资料、护林员定位），计划2023年6月15日前完成各项防火工作。

- 项目实施成效

通过开展2023年防火工作经费项目经费，全面提升森林草原火灾的预防能力，力争实现24小时内森林草原火灾扑灭率达98.00%以上，受害率稳定控制在0.90‰以内，切实做到“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，为人民群众创造良好生产生活环境；为保障森林草原资源和人民群众生命财产安全，推动城乡绿色发展、促进人与自然和谐共生作出新的更大贡献。

玉溪市红塔区林业和草原局（汇总）2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

草原基本情况监测项目专项经费。

- 二、立项依据

根据《云南省林业和草原局办公室关于印发云南省草原监测评价方案的通知》要求，结合国土三调，对全区草原基本情况进行调查工作。切实摸清草原底数，更好地掌握草原健康、退化程度、生态服务功能、自然生物灾害发生和草原经营利用等。

- 三、项目实施单位

红塔区林业和草原局生态保护修复股。

- 四、项目基本概况

结合国土三调，对全区草原基本情况进行调查工作。切实摸清草原底数，更好地掌握草原健康、退化程度、生态服务功能、自然生物灾害发生和草原经营利用等。有效分析草量、载畜能力、综合植被盖度、草原覆盖率等重要指标数据，为生态建设提供可靠保障。

- 五、项目实施内容

草原基本情况监测、生态状况评价、年度性动态监测、应急监测等。

- 六、资金安排情况

（一）草原基本情况监测项目专项经费预算资金10.00万元，资金来源全部为区级财政安排。

（二）计划委托第三方进行草原基况监测，监测费10.00万元。

- 七、项目实施计划

红塔区草原基本情况监测、生态状况评价、年度性动态监测、应急监测项目计划于2023年1月开展调查工作，10月完成监测任务。项目验收后一次性付款项目款。

- 八、项目实施成效

通过草原基况调查，切实摸清草原底数，更好地掌握草原健康、退化程度、生态服务功能、自然生物灾害发生和草原经营利用等。有效分析草量、载畜能力、综合植被盖度、草原覆盖率等重要指标数据，为生态建设提供可靠保障。

玉溪市红塔区林业和草原局（汇总）2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

执法人员意外保险专项经费。

- 二、立项依据

根据《公安部 中国人民保险公司关于开展公安干警人身保险的通知》（公通字〔1993〕68号）文件精神和《玉溪市公安局文件关于统一办理全市公安民警执法人员人身意外伤害险的通知》（玉公政〔2011〕24号）要求，从2011年起全市公安机关统一在中国人民财产保险股份有限公司玉溪市分公司为民警办理执法人员人身意外伤害保险。

- 三、项目实施单位

红塔区营林工作站。

- 四、项目基本概况

统一在中国人民财产保险股份有限公司玉溪市分公司办理执法人员人身意外伤害保险。

- 五、项目实施内容

对执法人员32人进行人身意外伤害保险投保。

- 六、资金安排情况

执法人员意外保险项目预算资金2.16万元，32人，每人675.00元/年，资金来源全部为区级财政安排。

- 七、项目实施计划

计划于2023年1月1日-2023年12月31日开展执法人员意外保险项目。

- 八、项目实施成效

通过开展执法人员意外保险项目，使执法人员能够合理规避风险，得到有效保障，切实解除执法人员的后顾之忧。