澄江市交通运输局2024年预算重点

领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

呈澄高速公路一级路段改扩建工程专项资金。

- 二、立项依据

呈澄高速公路一级路段改扩建工程专项资金，澄政发〔2017〕171号澄江县人民政府关于呈澄高速公路一级段改扩建工程PPP项目补助资金列入政府年度财政预算的请示。

- 三、项目实施单位

澄江市交通运输局。

- 四、项目基本概况

呈澄高速公路一级路段改扩建工程，路线起点接阳澄二级公路，沿原有东大河公路布线，经大仁庄、旧城村、右所村、柏枝村后沿原有环湖公路布线，经底板村、矣旧村，后路线沿山脚向东北展线，止点位于新村，接帽天山环山公路，路线全长13.33公里。沿澄阳二级公路东大河段布线至抚仙湖环湖公路5.26公里，双向四车道，路基宽40米，利用抚仙湖环湖公路象鼻村至矣旧村段3.35公里，双向四车道，路基宽24.5米，新建矣旧村至新村段4.72公里，双向四车道，路基宽21.5米。

- 五、项目实施内容

本项目采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，其中澄阳一级公路东大河段至抚仙湖环湖公路一级公路全长5.30公里，路基宽40米；抚仙湖环湖公路象鼻村至矣旧村段全长3.35公里，路基宽24.50米；矣旧村至新村一级公路全长4.72公里，路基宽21.50米。

- 六、资金安排情况

项目估算总投资86,440.00万元，项目公司资本金为25,932.00万元，政府出资1,296.60万元，若资本金额度变化，则由社会资本方承担。本项目财务测算年度折现率按6.00%。合理利润率按年度折现率加1.90%测算，本方案测算数为7.90%。政府根据PPP项目合同约定，对项目公司进行可行性缺口补助，补助金额与绩效考核挂钩，具体支付方式及时间以合同约定为准。项目合作期限20年。其中：建设期2年，运营期18年。在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。参照财政部财金〔2015〕21号文、云财建〔2016〕79号文确定的项目政府可行性缺口补助计算方法计算运营期政府补助金额，合作期限20年。其中：建设期2年，运营期18年。在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。2022年财政预算安排资金998.00万元。

- 七、项目实施计划

自PPP项目合同生效之日起至项目移交日止，共20年。其中：建设期2年（2017年-2019年4月），运营期18年（2019年5月-2037年4月）。

- 八、项目实施成效

本项目为玉溪市澄江市公路网的重要组成部分，项目将进一步完善地区路网结构，提高线路的综合交通功能，改善整个地区的交通，推动当地经济的发展，提升城市形象有十分重要的意义。目前呈澄高速已经通车（昆明至澄江）同时澄江县“十三五”期间重点推进澄川高速、澄华通高速、昆明绕城高速东南段（澄江段）建设，加之抚仙湖环湖公路禁止货车通行，现有老路已不能满足经济发展需求。通过项目的实施，拉开我市城市框架，奠定中心城区三个组团发展总体空间结构，带动沿线开发、提升土地价值，促进澄江县经济发展、旅游交通集散的需要，实现公路畅、通、洁、美，为我市龙头旅游经济发展奠定基础。

- 项目2.

- 一、项目名称

九村立交工程专项资金。

- 二、立项依据

澄发改发〔2017〕39号关于昆明绕城高速公路东南段澄江县九村立交枢纽工程可行性研究报告批复。

- 三、项目实施单位

澄江市交通运输局。

- 四、项目基本概况

本项目为昆明绕城高速公路东南段施工图设计完成后新增的落地互通，主要服务于九村镇，澄江物流港及其周边。本项目主线全长0.95公里，主线标准断面为32米。匝道全长2,309米，标准断面10.5米；连接线全长1,847.9米，标准断面20米；推荐方案匝道桥334米/2座。

- 五、项目实施内容

本项目为昆明绕城高速公路东南段施工图设计完成后新增的落地互通，主要服务于九村镇，澄江物流港及其周边。本项目主线全长0.95公里，主线标准断面为32米。匝道全长2,309米，标准断面10.5米；连接线全长1,847.9米，标准断面20米；推荐方案匝道桥334米/2座。项目采用PPP模式推进，2020年全面完工正式投运，由项目公司负责运营15年，澄江县人民政府通过15年完成本项目的付费，15年运营期满后，项目公司移交本项目给澄江市人民政府。

- 六、资金安排情况

2024年财政预算安排资金50.00万元。

- 七、项目实施计划

本项目采用PPP模式推进，2020年全面完工正式投运，由项目公司负责运营15年，澄江市人民政府通过15年完成本项目的付费，15年运营期满后，项目公司移交本项目给澄江市人民政府。

- 八、项目实施成效

为加强以抚仙湖和帽天山保护为重点的生态文明建设，澄江县积极调整产业结构，澄江县将抚仙湖径流区磷化工厂关停，规划了3个工业园区，实现产业向园区聚散，在九村镇辖区内有东溪哨片区、蛟龙潭片区2个工业园区，园区是澄江工业经济的命脉，对澄江县域经济转型发展起着至关重要的作用。目前，离高速公路不到一公里的蛟龙潭工业园区规划面积7,500.00亩、已完工土地收储2,600.00亩、园区“三通一平”完成70.00%，东南亚食品商贸仓储物流港等一批省级重点项目已最哦好入园准备，九村立交的增设将决定园区经济发展和澄江县稳增长工作的顺利推进。

- 项目3

- 一、项目名称

澄农村公路养护工程县级配套专项资金。

- 二、立项依据

- 云交规划〔2023〕云南省交通运输厅关于下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知。

- 三、项目实施单位

澄江市交通运输局。

- 四、项目基本概况

- 澄江市966.455公里农村公路养护,其中省道74.277公里，县道189.442公里，乡道645.166公里，村道57.57公里。

- 五、项目实施内容

- 澄江市966.455公里农村公路养护,其中省道74.277公里，县道189.442公里，乡道645.166公里，村道57.57公里。按照“分级负责，分级管理”的原则，县道由市地方公路管理段负责管养，乡道的管养主体责任属于乡镇；明确责任主体，分级管理养护 ，坚持“统一领导，分级负责”的原则进一步落实分级管理养护责任。市人民政府与乡镇人民政府签订管理养护责任书，市交通局分别与市地方公路管理段、各街道、镇签订《公路管理养护目标责任书》，交通局定期不定期对养护质量、资金兑付情况进行跟踪问效，实现了县乡两级机构、岗位、人员、权利、责任有机衔接，进一步理顺了县与街道、镇条块管理关系。

- 六、资金安排情况

- 澄江市966.455公里农村公路养护,其中省道74.277公里，县道189.442公里，乡道645.166公里，村道57.57公里。按照省道1万元/公里，县道0.50万元/公里，村道0.30万元/公里，地方管养的国道按照县道补助计算，我市农村公路共需日常养护资金604.00万元，澄江县按照资金的50.00%配套302.00万元，2024年财政预算安排资金302.00万元。

- 七、项目实施计划

本项目2024年1月1日进入日常养护，6月底全市进行半年考核，2024年12月30日完成本年度养护工作进入考核。

- 八、项目实施成效

通过科学发展为指导，全面贯彻落实交通运输部关于农村公路管理养护精神，坚持走“农村公路建、管、养并重的可持续发展之路”，推动农村公路向“建养并整，均衡发展”转变，努力实现农村公路管理养护常态华、制度化、规范化，确保“建即有养、养即到位”，为推进澄江县社会主义新农村建设服务。

- 项目4.

- 一、项目名称

交通延续性项目专项资金。

- 二、立项依据

- 交通延续性项目专项资金包含1个明细项目。

- 梁王河公路工程专项资金，澄人发〔2016〕56号澄江县人民代表大会常务委员会关于批准《澄江县人民政府关于澄江县梁王河公路改扩建项目购买服务资金列入政府年度财政预算的报告》的决议。

- 三、项目实施单位

澄江市交通运输局。

- 四、项目基本概况

交通延续性项目专项资金包含1个明细项目，分别是梁王河公路改扩建工程专项资金项目，项目已完工结算审计，2024纳入财政安排资金200.00万元，按照合同约定，资金到位将按照项目的合同约定逐一兑付工程款，保证农民工工资能兑付，施工单位的合法权益得到保障，政府信誉不受影响，社会长治久安。

- 五、项目实施内容

澄江市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，紧紧围绕把澄江打造成省内一流国内领先国际知名的国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市的发展定位，以云南省“五网”大会战为契机，主动融入滇中城市经济圈，大力推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”发展，全面实施以“三纵三横”、九村立交枢纽工程、农村公路建设、“四高”等工作为重点的综合交通基础设施和“城乡统筹、资源共享、路运并举、客货兼顾、运邮结合”的城乡交通运输一体化建设，全面提升澄江旅游交通服务功能，各项工作顺利推进。

- 六、资金安排情况

根据项目开展情况，交通延续性项目1个明细项目已完工，部分项目已结算审计，部分项目资料审计中，2024纳入财政安排资金200.00万元，按照合同约定，资金到位将按照项目的合同约定逐一兑付工程款，保证农民工工资能兑付，施工单位的合法权益得到保障，政府信誉不受影响，社会长治久安。

- 七、项目实施计划

加强组织领导，成立交通基础设施建设领导小组，负责交通基础设施建设的指挥协调，推进交通基础设施建设持续、健康、快速发展。精心谋划，加快交通重点项目建设。加强交通系统专业队伍建设，引进一批交通运输、路桥建设方面的专业人才，提高交通建设团队的整体素质。想方设法积极主动争取支持，多方位、多渠道筹措公路建设资金。因地制宜，提升公路等级和路网功能。加快提升流通量大的公路等级，拓宽路面，按标准配备相关基础设施。

- 八、项目实施成效

通过项目的实施，拉开我市城市框架，奠定中心城区发展总体空间结构，带动沿线开发、提升土地价值，促进澄江县经济发展、旅游交通集散的需要，公路沿线打造成鲜花大道，实现公路畅、通、洁、美，为澄江县提质扩容，提档升级，为我市龙头旅游经济发展奠定基础。

- 项目5.

- 一、项目名称

路政大队协管员补偿资金。

- 立项依据

- 根据中共澄江市委机构编制委员会办公室文件《中共澄江市委机构编制委员会办公室关于撤销澄江市公路路政管理大队的通知》（澄编办〔2023〕23号）文件，撤销后将人员分流到公路管理段，30名编外人员解除合同。

- 三、项目实施单位

澄江市交通运输局。

- 项目基本概况

- 澄江市公路路政管理大队2023年12月31日单位撤销，人员分流，30名编外人员解除合同，需支付经济补偿。

- 五、项目实施内容

澄江市公路路政管理大队2023年12月31日单位撤销，人员分流，30名编外人员解除合同，需支付经济补偿。2024年预算安排资金到位后，按《劳动合同法》规定标准兑付经济补偿。

- 六、资金安排情况

澄江市公路路政管理大队2023年12月31日单位撤销，人员分流，30名编外人员解除合同，需支付经济补偿。2024年预算安排38.35万元，资金到位后，按《劳动合同法》规定标准兑付经济补偿。

- 七、项目实施计划

澄江市公路路政管理大队2023年12月31日单位撤销，人员分流，30名编外人员解除合同，需支付经济补偿。2024年预算安排资金到位后，按《劳动合同法》规定标准兑付经济补偿。

- 八、项目实施成效

通过项目的实施，澄江市公路路政管理大队单位撤销，按《劳动合同法》规定兑付解除合同30位编外人员经济补偿，维护社会稳定，维护政府信誉，社会长治久安。

- 项目6.

- 一、项目名称

路面保洁专项资金。

- 二、立项依据

根据澄室字〔2019〕20号文件及澄编办发〔2019〕20号文件，我单位职责是为全县公路畅通提供养护服务，负责乡道、村道养护工作的指导，负责全县公路水毁抢险、保通工作。根据澄政办发〔2020〕98号文件，我单位负责做好赛道路面的卫生保洁工作。

- 三、项目实施单位

澄江市公路管理段。

- 四、项目基本概况

- 按照上级部门要求，对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.78公里的路面进行清扫保洁。

- 五、项目实施内容

澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120.00公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行专项清理。

- 六、资金安排情况

资金下达20.00万元，为一般公共预算本级财力拨款。

- 七、项目实施计划

在各级领导及工作人员的支持配合下，经过多年努力探索，完成了项目所需的设备及人员准备工作，本项目已成为我单位的长期性项目，也是我单位的工作重点。通过采取扫地车与人工保洁相结合的方式，每天不间断地对主要公路进行洒水降尘，清扫路面，清理边沟路肩垃圾。

- 八、项目实施成效

我单位高度重视路面保洁工作，切实履行公路养护职责，提高工作效率，确保路面干净整洁，雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

- 项目7.

- 一、项目名称

澄江市2024年路域环境整治租地项目资金。

- 二、立项依据

- 常务会纪要〔2016〕50号第十六届县人民政府第四十九次常务会议纪要（总第五十期）。

- 三、项目实施单位

- 澄江市公路管理段。

- 四、项目基本概况

- 按照市委政府的部署，由澄江市交通运输局牵头，各镇（街道）配合对2013年澄江市路域环境整治绿化租地面积进行核实。经小组、村委会核实，各镇（街道）认可最终面积为918.23亩，其中：龙街街道270.46亩，九村镇163.91亩，凤麓街道17.59亩，右所镇71.73亩，海口镇76.84亩，路居镇移交澄江市托管后，路居镇在公路路域环境专项整治共租地317.70亩。本次支付周期为：2023年9月至2024年8月，路域环境整治租地资金为：右所镇需支付土地租用费28.69万元，凤麓街道需支付土地租用费7.04万元，龙街街道需支付土地租用费82.52万元，九村镇需支付土地租用费32.78万元，海口镇需支付土地租用费30.74万元，路居镇需支付土地租用费126.35万元。

- 五、项目实施内容

公路路域环境专项整治共租地918.23亩，其中：龙街街道270.46亩，九村镇163.91亩，凤麓街道17.59亩，右所镇71.73亩，海口镇76.84亩，路居镇移交澄江市托管后，路居镇在公路路域环境专项整治共租地317.70亩。

六、资金安排情况

资金下达308.12万元，为政府性基金预算。

七、项目实施计划

2024年路域环境整治租地资金308.12万元，其中：右所镇需支付土地租用费28.69万元，凤麓街道需支付土地租用费7.04万元，龙街街道需支付土地租用费82.52万元，九村镇需支付土地租用费32.78万元，海口镇需支付土地租用费30.74万元，路居镇需支付土地租用费126.35万元。

- 八、项目实施成效

开展“清门户，除垃圾，保畅通，还路权，美家园”路域环境专项整治工作，全面提升了我市公路的通行服务水平，改善公路路域环境，保障公路安全畅通，建设美丽新澄江。