澄江市城市路灯管理所2024年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目1.

- 一、项目名称

路灯维护费专项经费。

- 二、立项依据

根据“三定方案”，我所职能职责是负责辖区城市公用路灯、照明的维修维护和管理工作，定期对城市路灯设备进行检查维护，及时修复破损路灯；负责因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏的应急抢修工作。

- 三、项目实施单位

澄江市城市路灯管理所。

四、项目基本概况

维修维护路灯所管辖内的城市路灯设施5,997盏，确保城市亮化基础设施正常运行。每年所需经费主要有：路灯材料采购、1辆高空作业车辆维修维护及加油费，固定维修人员2人的工作经费，有针对性的加强全市路灯管理维护工作，确保亮灯率达到96.00%。

- 五、项目实施内容

一是对管护区范围内的所有路灯进行日常的巡查，确保亮灯率不低于96.00%；二是路灯控制柜的日常检测、调校与维修；四是路灯灯具、电器、控制柜及检查口损坏材料的维修更换；三是掌握好区域内路灯实施具体位置及情况，建立健全日常巡查管理台账制度，做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报表。

- 六、资金安排情况

路灯维护费专项经费80.00万元。

（一）2024年计划分2次采购照明装置材料，预算金额10.00万元。

（二）无固定期限合同工人2人，全年工资、保险、公积金预算15.00万元。

（二）支付2023年新购1辆高空作业维修车50.00万元。

（三）高空作业维修车燃油费、车辆保险和维修维护费预算2.00万元/年。

（四）2024年土建零星工程预算3.00万元/年。

- 七、项目实施计划

项目2024年度开展实施，不定期不定时对路灯进行巡查，发现问题及时整改，进一步提高路灯维护管理水平。

一是严格变压器的正常工作、油位、油温正常不漏油、接线良好，保障用电计量准确，发现问题及时处理；二是保证路灯开关元件连接好，清洁、工作正常；三是地埋、架空、灯杆内线路完好无损，发现问题及时处理，重大问题及时汇报；四是做到早晚巡查路灯，根据季节变化，随时调整控制路灯开关时间；五是保证城市亮灯率不低于96.00%，背街小巷不低于95.00%。

- 八、项目实施成效

通过路灯维护项目的实施，保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全。且亮灯率提高达到96.00%。

- 项目2.

- 一、项目名称

路灯电费专项经费。

- 二、立项依据

根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为保障城市道路照明及公共亮化设施的正常运行、美化、亮化，方便市民夜间出行及夜间道路安全，需每月缴纳城市照明设施所需的电费。

- 三、项目实施单位

- 澄江市城市路灯管理所。

- 四、项目基本概况

- 路灯所管辖内的城市路灯设施共5,997盏，确保城市亮化基础设施正常运行。

- 五、项目实施内容

- 每月按时缴纳市区内路灯电费。

- 六、资金安排情况

- 路灯电费专项经费120.00万元，全部用于缴纳路灯电费，每月路灯电费约12.00万元，路灯电费按照澄江县电力公司提供的用电数据和发票，缴纳对应的路灯电费，全年计划安排120.00万元。

- 七、项目实施计划

- 项目2024年度开展实施，每月按照澄江县电力公司提供的用电数据和发票，缴纳对应的路灯电费。

- 八、项目实施成效

- 项目的实施不仅为城市居民提供更加安全、舒适的生活环境。同时也能丰富人们的夜生活，提升群众的幸福感，利用亮化工程来改善城市的夜景，能为城市的旅游观光和居住环境带来积极的影响，给城市带来巨大的社会效益。