澄江市教育体育局（本级）2024年预算

重点领域财政项目文本

- 项目1.

- 一、项目名称

- 澄江市建设及教育综合改革专项资金。

- 二、立项依据

- 党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》聚焦省委“3815”战略发展目标，着力扩大优质教育资源供给、提高人才自主培养质量、提升教育服务国家战略和云南经济社会发展能力。玉溪市制定《玉溪市贯彻落实〈云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）〉的实施方案》，在全市推进党建引领工程、“平安校园”建设、学前教育和特殊教育普惠工程、全域义务教育优质均衡示范工程、普通高中教育教学质量提升工程、职业教育达标提质工程、队伍建设“三名”工程、教研能力提升工程和教育数字化提升工程等项目。澄江市依据国家、省、市有关决策部署和规划要求，结合澄江教育体育实际，制定了《澄江市教育体育发展“十四五”规划》和《澄江市加快教育改革发展提高教育质量若干措施》，统筹实施各类项目和行动计划，推进县域义务教育优质均衡发展，大力推进城乡一体化、服务均等化，提高全市人民群众文化素养和身体素质，为澄江经济社会发展提供人才保障。

- 三、目实施单位

- 澄江市教育体育局。

- 四、项目基本概况

- 根据澄江市人民政府常委会会议纪要《(2020)第2—2期中共澄江市一届委员会第2次常委(扩大)会会议纪要》第五点第5条：

- 1.研究环湖棚改群众入园入学安置相关事宜的决定，项目的实施能彻底解决环湖棚改群众子女入园入学问题。综合考虑城镇化发展、人口等因素，紧密结合区域内教育事业发展规划、中小学布局调整规划和校园规划；

- 2.接合近期目标和长远发展目标，把环湖棚改群众子女入园入学安置小学、幼儿园建设项目，建成最安全、家长最放心的地方，通过项目的实施确保环湖棚改群众子女得到妥善安置。

- 五、项目实施内容

- 根据《澄江市建设及教育综合改革项目实施方案》，项目主要包括以下内容：

- 1.凤麓中心幼儿园项目建设。凤麓中心幼儿园迁建项目选址于澄江市凤麓街道办事处拥晖社区，总用地面积20.43亩，园舍总建筑面积9,455.00平方米，设置18个班，大、中、小班各6个，提供学前教育学位540个，项目估算投资8,214.00万元。

- 2.龙街忠窑幼儿园建设项目。龙街忠窑幼儿园选址位于澄江市龙街街道办事处忠窑社区，项目总用地面积22.57亩，园舍总建筑面积9,733.00平方米，设置24个班，大、中、小班各8个，提供学前教育学位720个，项目估算投资约9,652.00万元。

- 3.龙街忠窑小学扩建项目。对忠窑小学进行扩建，新建一幢教学楼(3,942.00平方米)，以及运动场地、道路等相关附属设施建设，项目总投资4,552.00万元。

- 4.澄江一中综合教学楼项目。计划在澄江一中校园内新建综合教学楼一幢，20个教学班，项目设计总建筑面积4,603.00平方米，总投资1,792.00万元，其中争取中央专项资金1,182.00万元，需县级配套资金610.00万元。

- 5.世家幼儿园建设项目。原校舍于2022年鉴定为D级危房，于2023年完成拆除，计划原址重建，新建教学综合楼一幢，总建筑面积1,361.90平方米，项目估算投资780.00万元。

- 6.张营小学教师宿舍建设项目。张营小学位于路居镇海边村，受“5.31”通海地震影响，教师宿舍墙体出现开裂等情况，经第三方鉴定等级为D级，该建筑于2023年8月20日进行了拆除，拟重建教师宿舍。总建筑面积903.00平方米，项目总投资470.00万元。

- 7.海关综合楼新建项目。海关小学位于华宁县青龙镇海关社区居委会，学校有寄宿生137人，由于学校校舍紧缺，功能不达标，现食堂加工间仍在使用简易房，学生宿舍较为拥挤，为解决学校校舍问题，拟建设海关小学综合楼，建筑面积2,600.00平方米，项目计划总投资1,104.00万元。

- 8.澄江市九村镇九村综合楼新建项目。为合理优化义务教育学校资源布局，拟在九村中心小学新建教学综合楼一幢，总建筑面积4,500.00平方米，项目总投资1,485.00万元。

- 9.义务教育薄改能力提升及长效机制项目建设。计划实施2024年义务教育学校薄改能力提升及长效机制场地、绿化、设施设备购置项目，预计投入资金1,500.00万元。

- 10.解决完工项目工程欠款问题。经统计澄江市教育体育历史项目共欠款涉及项目264个，共拖欠工程、设计及相关费用8,482.21万元。

- 11.解决澄江市美丽校园项目工程欠款及审计费问题。2013年至2015年，澄江市实施美丽100建设项目，2021年9月进行项目审计，共涉及32所学校54个项目，审定金额12,303.17万元，已拨付5,288.04万元，尚欠7,015.14万元，项目审计费120.00万元。

- 12.澄江市体育事业发展专项经费。包括：（1）澄江市春节体育系列活动专项资金15.00万元。（2）举办澄江市中小学生足球、篮球、田径比赛专项资金30.00万元。（3）澄江市全民健身活动专项资金30.00万元。（4）组队中小学生参加省、市年度赛专项资金30.00万元。（5）澄江市第五届抚仙湖国际半程马拉松赛专项资金150.00万元。（6）澄江市全民健身基础设施建设专项经费50.00万元。（7）组队参加玉溪市职工运动会35.00万元。（8）澄江市老体协体育活动等经费20.00万元。

- 六、资金安排情况

- 2024年度预算资金1,500.00万元。

- 七、项目实施计划

- 该项目从2024年1月1日起实施，力争2024年12月31日前实施完成。

- 八、项目实施成效

- 1.不断完善全民健身公共服务体系，配套完善体育基础设施，实现全民健身设施全覆盖。不断丰富学校体育文化活动，持续举办澄江市中小学足球、篮球比赛、全市中小学生大课间比赛，促进学生全面发展；建成8所国家级校园足球特色学校、19所省级体育特色学校、6所市级校园足球特色学校。圆满完成了云南省第十六届运动会火种采集仪式，云南省第十六届运动会、云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会火炬传递启动仪式及澄江站火炬传递活动。

- 2.狠抓学校精细化管理，促进内涵发展。聚焦高考备考和义务教育质量提升，扭转澄江一中发展困局，做好中高考改革稳步推进。按计划推进并完成凤麓中心幼儿园项目建设，9月正式竣工投用，同时启动忠窑幼儿园、忠窑小学扩建项目实施；完成澄江一中综合教学楼项目建设；完成澄江职中、澄江四中、澄江五中、澄江六中、路居中学、龙街片区村完小、海口中心小学及村完小、右所中心幼儿园23所绿美校园项目建设。持续优化课后服务措施，强化校外培训机构管理，确保“双减”促“双升”。深化控辍保学措施，抓实学生心理健康教育及监测。谋划实施好教育信息化、学校工程项目建设等工作，优化学校布局规划，统筹谋划义务教育优质均衡发展。完成澄江市人民政府第四届教育督学的聘任，组建澄江市督导评估专家库。抓实校园安全及疫情防控等工作。筹备执行好2024-2026年各项体育赛事。

- 项目2.

- 项目名称

- 澄江市教育体育系统学生补助专项资金。

- 二、立项依据

- 学生资助专项资金是衡量对教育投入的增长的重要指标，在我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中的第十八章中，就明确提出，"各级政府要优化财政支出结构，统筹各项收入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障。严格按照教育法律法规规定，年初预算和预算执行中的超收收入分配都要体现法定增长要求，保证教育财政拨款增长明显高于财政经常性收入增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长”。对促进教育公平、义务教育均衡发展有重要意义，在我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中，一个重要目标就是促进教育公平、义务教育均衡发展。为此，学生资助专项资金就显得尤为重要。

- 三、目实施单位

- 澄江市教育体育局。

- 四、项目基本概况

- 农村义务教育学生营养改善计划范围：米油、营养改善计划企业套餐的采购由澄江县学生资助管理中心负责组织实施；营养改善计划食堂供餐涉及的肉类、米线、蔬菜、蛋类等原辅食材的采购由各中学、中心小学负责组织实施。

- 五、项目实施内容

- 我市米油分两个标段于2020年3月19日由新中标企业产生后由玉溪泽海商贸有限公司、昆明佳泉农业科技有限公司负责配送相应学校。学生营养套餐的供应按照2022年7月13日公开招标结果由云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南乍甸乳业有限责任公司供应，供应期均为3年。营养改善计划所需的米线、猪肉、佐料等食品已由各中学、中心小学依法依规确定供货商，实行定点采购。各学校营养改善计划套餐储藏室均规范设立，并由专人负责日常工作。负责食堂供餐场地及相关设施均规范设立，所需工勤人员基本配置到位。

- 六、资金安排情况

- 本项目2024年度预算资金420.58万元。

- 具体为：义务教育公用经费本级配套专项资金（小学公用经费）29.84万元；义务教育公用经费本级配套专项资金（初中公用经费）14.87万元；义务教育公用经费本级配套专项资金（寄宿制公用经费）6.26万元；义务教育不足100人校点公用经费本级配套专项资金0.38万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助本级配套资金21.85万元；特殊教育生均公用经费专项本级配套资金1.53万元；学前教育生均公用经费本级配套资金82.91万元；营养改善计划本级配套资金及采购专项资金261.00万元；学前教育家庭经济困难儿童资助本级补助资金1.95万元。（注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于420.59万元，与总项有0.01万元的差值）

- 七、项目实施计划

- 本项目分春、秋两个学期实施，每学期各100天，全年200天。义务教育阶段学生开学至学生放假离校期间按照每生每天5.00元的标准实施，如出现一个学期不足100天的情况，采用补发营养套餐或提高伙食标准的办法足额实施，确保正常在学生全年200天、1,000.00元补助标准落实到位。

- 八、项目实施成效

- 进一步巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，进一步提升九年义务教育巩固率，确保达到96.00%以上；确保补助对象政策知晓度达到100.00%。